NodeMap（仮）

サービス設計書

基本方針 ・ 機能仕様 ・ 実装チェックポイント

Version 2.0

2026年2月19日

★ 再定義v2反映済み（ノード純化・ナレッジマスタ・ジョブ/タスク分離等）

本資料の使い方 この設計書は「人間が判断すべきチェックポイント」を明確にし、 それ以外の実装はエージェントに任せられる粒度で記載しています。 赤い枚の「CHECKPOINT」 = あなたが確認・判断するタイミング それ以外 = エージェントが自律的に進めてよい範囲 ★印 = 再定義v2で追加・変更された項目

# 1. サービスコンセプト

## 1-1. サービスの正体

「NodeMap」は、2つの層を持つサービスです。

表の層（ユーザーが触れる価値） メール・Slack・Chatworkの受信・送信を1画面で集約。 AIが返信補助・タスク提案・優先度判定を行う。 タスク内でAIと会話しながら業務を進める。

裏の層（データ収集・思考可視化） 表の機能を使うだけで、社員一人ひとりの「思考の地図」が自然に構築される。 点（知識）・線（思考経路）・面（視座の広がり）を可視化。 組織内の「会話のズレ」「視座の差」をデータで把握できる。

## 1-2. ターゲットと展開

| フェーズ | 対象 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| まず自社 | 自社の社員（社長・責任者・現場） | 思考可視化の検証と業務効率化 |
| ゆくゆく外販 | 他社の組織 | SaaSとして提供 |

## 1-3. ベンチマークとの差別化

参考サービス（サポットさん等）は「情報集約・タスク管理」がゴール。NodeMapはそれを入口としつつ、その先に「思考の可視化と組織学習」という独自の価値を持つ。

| 項目 | 一般的な集約ツール | NodeMap |
| --- | --- | --- |
| メッセージ集約 | ○ | ○ |
| タスク管理 | ○ | ○ |
| AI返信補助 | ○ | ○ |
| タスク内AI会話 | △ | ○（思考データ収集の核） |
| 思考経路の可視化 | ― | ○（独自価値） |
| チーム間思考比較 | ― | ○（独自価値） |

CHECKPOINT 1: コンセプト確認 ☐ 表の層・裏の層の役割分担はこの認識で正しいか？ ☐ ベンチマークとの差別化ポイントに過不足はないか？ ☐ 「まず自社→外販」の展開戦略に変更はないか？

# 2. 画面別機能仕様

## 2-1. 画面① 統合インボックス

画面の役割 メール・Slack・Chatworkの受信・送信を1画面で一覧・返信できる。 裏側では、触れた情報のキーワードを「点（ノード）」として蓄積する。

### データソース（初期対応）

| ソース | 取得方法 | 取得データ |
| --- | --- | --- |
| メール | IMAP/SMTPまたはGmail API等 | 受信・送信・件名・本文・添付ファイル名 |
| Slack | Slack API（Bot Token） | チャンネル投稿・スレッド・DM |
| Chatwork | Chatwork API | ルームメッセージ・タスク |

将来拡張：LINE・メッセンジャー・会議録・資料・閲覧画面など

### 機能一覧

| 機能 | 説明 | 裏側で取れるデータ |
| --- | --- | --- |
| メッセージ一覧 | 全チャネルの受信・送信を時系列表示 | 触れたキーワード（点） |
| AI返信下書き | AIが返信文面を提案。編集して送信 | 自分の言葉で使ったキーワード |
| タスク提案 | メッセージ内容から「これタスクにしますか？」 | タスクの起点情報 |
| 優先度自動判定 | 送信者・緊急度・過去のやりとりからAIが並べ替え | AI提案順 vs 実際の対応順 |
| 朝の要約ダイジェスト | 全チャネル横断で「今日対応すべきこと」を表示 | 何をクリックしたか（関心度） |
| 関連情報サジェスト | 返信時に過去の関連やりとりや資料を自動表示 | どの情報を参照して判断したか |

### 同一案件スレッド化

チャネルをまたいだ同一案件のやりとりを自動で紐づける。AIによるキーワード・人名・文脈の一致度で判定する。

### ★ 関係値情報（v2追加）

インボックスのチャネル登録時に、以下の関係値情報を収集・管理する。

| 項目 | 説明 | 取得方法 |
| --- | --- | --- |
| チャネル登録 | API連携時にユーザーが対象を選択→AIが初期値提案 | チャネル設定画面 |
| コンタクトリスト | メール宛先等から自動生成、メインチャネル自動判定 | メッセージ解析 |
| 関係属性 | 自社メンバー/クライアント/パートナー | AI推定＋ユーザー確認 |

CHECKPOINT 2: 統合インボックス確認 ☐ 対応チャネル（メール・Slack・Chatwork）に過不足はないか？ ☐ 機能一覧に「これも欲しい」「これは不要」はあるか？ ☐ 関係値情報の収集項目に過不足はないか？ ☐ 裏側のデータ収集項目に過不足はないか？

## 2-2. 画面② タスクボード（v2改修）

画面の役割 タスクの管理と、AIとの会話による業務進行。 思考データ収集の本丸。構想→進行→結果の3フェーズで思考経路を記録。 ★ v2: ジョブ（AI起点）とタスク（人間起点）の二分化

### ★ ジョブとタスクの二分化（v2新規）

| 種別 | 起点 | 性質 | 思考マップ対象 |
| --- | --- | --- | --- |
| ジョブ | AIが検知・提案 | 定型処理（返信・リマインダー等） | 対象外 |
| タスク | 人間が作成 | 思考型（構想・判断が必要） | 対象 |

### ジョブのフロー

AIがメッセージを検知 → 下書き生成 → 提案カードとして表示 → ユーザーが実行/却下

### ★ 種ボックス（v2新規）

タスクの「種」を集約し、AIが構造化してタスクに昇格させる仕組み。

| ステップ | 内容 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 入口 | メッセージから「種にする」 or 自由入力 | ユーザー |
| 集約 | 種ボックスに一時保管 | システム |
| 構造化 | AIが種を分析し、タスクの骸組みを提案 | AI |
| 確定 | ユーザーが確認・修正してタスク化 | ユーザー |

### タスクの3フェーズ

| フェーズ | ユーザーがやること | AIの役割 | 収集されるデータ |
| --- | --- | --- | --- |
| 構想 | タスク開始時にAIと会話 | 誘導質問（1〜2問） | 「最初の面」（認識範囲） |
| 進行 | 自由に作業。AIと会話 | 会話相手・メモ役 | 「線」（思考経路） |
| 結果 | アウトプットを記録して完了 | 自動要約生成 | 「最終の面」＋構想との差分 |

### ★ 表示切り替え（v2追加）

| 切り替え | 説明 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ステータス別 | 未着手/進行中/完了 | 「何が残っているか」を把握 |
| 時間軸別 | 今日/明日/明後日 or 日付指定 | 「今日何やるか」を把握 |

### チーム間の覚き合い機能

メンバー同士でお互いのタスク情報とノードマップを覧られる。

上司→部下：詰まっている部下のノードを見て指導できる。

部下→上司：上司の過去の類似タスクを参照できる。

同僚間：思考経路の違いが見え、相互学習が生まれる。

CHECKPOINT 3: タスクボード確認 ☐ ジョブ/タスクの二分化はこの設計で良いか？ ☐ 種ボックスのフローは直感的か？ ☐ 構想→進行→結果の3フェーズが業務フローに合っているか？ ☐ 表示切り替え（ステータス別＋時間軸別）は十分か？

## 2-3. 画面③ 思考マップ（個人）（v2改修）

画面の役割 ネットワークグラフで、個人の思考の地図を可視化する。 タスク選択で構想・経路・結果が段階的に表示される。 ★ v2: ノードはキーワードのみ。人・案件・タスクはフィルター条件。

### ★ ノードの純化（v2変更）

変更前：ノード＝キーワード・人名・案件名が混在

変更後：ノード＝キーワード（名詞）のみ。人・案件・タスクはフィルター条件に移行

常時表示の原則：全ノードが常に表示。ノード数＝知識保有量。

### 表示要素

| 要素 | 表示内容 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| ノード（点） | キーワードのみ | ベース状態ではグレー。タスク選択で色がつく |
| エッジ（線） | 本流（太線）と支流（細線） | 矢印で方向を表示 |
| クラスター（面） | 関連ノードの集合体 | 「構想」で薄い円、「結果」で別の色の円 |

### 操作フロー

1. ベース状態：全ノードがグレーで表示（その人の全知識マップ）

2. タスクを選択：関連ノードに色がつく

3. 「構想」ボタン：構想時に認識していた範囲が薄い円で囲まれる

4. 「経路」ボタン：進行中に辿ったノード間の線が表示される

5. 「結果」ボタン：最終的な着地範囲が別の色の円で表示される

6. 人物切り替え：他のチームメンバーのマップに切り替え可能

## 2-4. 画面④ 思考マップ（比較）

画面の役割 2人の思考マップを並列表示し、同じテーマのタスクで 「面の広さ」「線の違い」「点の過不足」を一目で把握する。

### 比較モードで見えること

| 比較項目 | 意味 | 活用例 |
| --- | --- | --- |
| 構想の面の広さの差 | 最初に見えていた世界の広さの違い | 「Bさんはこの観点が抜けていた」 |
| 経路の違い | 同じゴールでも辿るルートが違う | 「社長はこの順で考えたのか」 |
| 結果の面の差分 | 最終的な着地点の違い | 「ここまで広げられると良い」 |
| 点の過不足 | 片方にあってもう片方にないノード | 「この知識をまず教える」 |

CHECKPOINT 4: 思考マップ確認 ☐ ノードの純化（キーワードのみ）は直感的か？ ☐ エッジの本流/支流表現は理解しやすいか？ ☐ 比較モードで「視座の差」が伝わるか？ ☐ 比較は2人並列で良いか？それとも3人以上が必要か？

# 3. データ設計（v2改修）

このサービスの核である「思考の可視化」を実現するためのデータ構造を定義します。

## 3-1. ★ ナレッジマスタ（v2新規）

組織共通のキーワード階層分類体系。AIが自動分類する。

| 階層 | 名称 | 説明 | 例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1階層 | 領域（ドメイン） | 最も広い分類 | マーケティング、会計、開発 |
| 第2階層 | 分野（フィールド） | 領域内の専門分野 | SEO、広告運用、フロントエンド |
| 第3階層 | キーワード（ノード） | 実際の知識単位 | クローラー、CTR、React |

マスタは組織で1つ共有。個人ごとの分類では比較不能。

## 3-2. 点（ノード）の定義（v2改修）

「点」は、その人が触れた知識・情報の単位です。v2ではキーワード（名詞）のみに純化。

| データ項目 | 説明 | 取得元 |
| --- | --- | --- |
| キーワード | メッセージやタスクから抽出された名詞 | 統合インボックス + タスク会話 |
| 頻出度 | そのノードに何回触れたか | 自動カウント |
| 理解度レベル | 認知/理解/習熟 | 送受信パターン分析 |
| ナレッジマスタ分類 | 第1・2・3階層への紐づけ | AI自動分類 |

★ v2変更点：人名・案件名はノードから除外。フィルター条件として利用。

## 3-3. 線（エッジ）の定義（v2改修）

「線」は、ノード間の思考の「流れ」を表現する。v2では本流と支流に再定義。

### ★ チェックポイント記録（v2新規）

タスクの構想〜結果間のブラックボックスを解消するため、中間ポイントを記録。

| 記録方法 | 説明 |
| --- | --- |
| AI自動記録 | 会話の要所でAIが自動的にチェックポイントを記録 |
| ユーザー任意ボタン | 「ここまで考えた」ボタンで手動記録 |

### ★ 本流と支流（v2新規）

| 種別 | 階層 | 表現 | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本流 | 第2階層（分野） | 太線＋矢印 | チェックポイントをつなぐ主要な思考の流れ |
| 支流 | 第3階層（キーワード） | 細線 | キーワードの飛地（分野をまたぐつながり） |

## 3-4. 面（クラスター）の定義

| データ項目 | 説明 | 取得方法 |
| --- | --- | --- |
| 構想面 | タスク開始時に認識していたノード群 | 構想フェーズのAI会話から抽出 |
| 結果面 | タスク完了時の最終的なノード群 | 結果フェーズの要約から抽出 |
| 面の差分 | 構想面と結果面の差 | 自動計算 |
| 経路上の発見 | 経路で出会したが構想になかったノード | 構想面と経路の差分 |

## 3-5. 理解度の推定ロジック

| レベル | 判定条件 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 認知 | 受信メッセージに含まれていたが、自分では使っていない | 会議で聞いただけの用語 |
| 理解 | 自分の送信メッセージやAI会話で使用している | 返信でその用語を使った |
| 習熟 | 他人に対して説明・指示する文脈で使用 | 部下への指示にその用語が含まれる |

CHECKPOINT 5: データ設計確認 ☐ ナレッジマスタの3階層分類は適切か？ ☐ ノードの純化（キーワードのみ）は納得感があるか？ ☐ 本流/支流の定義とチェックポイント記録は適切か？ ☐ 理解度3段階の判定ロジックに納得感があるか？

# 4. 実装フェーズとチェックポイント

各フェーズの間の実装はエージェントが自律的に進め、チェックポイントで人間が判断します。

## Phase 1〜5（完了済み）

| Phase | 内容 | ステータス |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 統合インボックス（土台） | ✅ 完了 |
| Phase 2 | タスクボード + AI会話 | ✅ 完了 |
| Phase 3 | 設定画面 / API接続 | ✅ 完了 |
| Phase 4 | データ収集基盤 | ✅ 完了 |
| Phase 5 | 思考マップUI | ✅ 完了 |

## ★ Phase 6: UI修正（再定義v2）

エージェントがやること 配色を3色に統一（例外4色） アイコンをSlack/Chatwork/Gmail公式ロゴに全画面統一

CHECKPOINT 10: Phase 6完了確認 ☐ 配色が統一され、情報の優先度が明確か？ ☐ アイコンが全画面で統一されているか？

## ★ Phase 7: タスクボード改修（再定義v2）

エージェントがやること ジョブ/タスクの二分化を実装 種ボックス（入口複数→集約→AI構造化→確定）を実装 表示切り替え（ステータス別＋時間軸別）を実装

CHECKPOINT 11: Phase 7完了確認 ☐ ジョブ/タスクの二分化が直感的か？ ☐ 種ボックスのフローがスムーズか？ ☐ 表示切り替えが業務に合っているか？

## ★ Phase 8: ナレッジマスタ基盤（再定義v2）

エージェントがやること 組織共通の3階層分類体系を実装 AI自動分類エンジンを実装 ナレッジマスタ管理画面を実装

CHECKPOINT 12: Phase 8完了確認 ☐ ナレッジマスタの3階層が機能しているか？ ☐ AI自動分類の精度は十分か？ ☐ マスタ管理画面は使いやすいか？

## ★ Phase 9: 関係値情報基盤（再定義v2）

エージェントがやること チャネル登録フローを実装 コンタクトリスト自動生成を実装 関係属性（自社/クライアント/パートナー）のAI推定を実装

CHECKPOINT 13: Phase 9完了確認 ☐ チャネル登録フローがスムーズか？ ☐ コンタクトリストが正しく生成されるか？ ☐ 関係属性のAI推定が納得感のある結果か？

## ★ Phase 10: 思考マップUI改修（再定義v2）

エージェントがやること ノード純化（キーワードのみに統一） フィルター機能（人/案件/タスクで絞り込み） 本流/支流表現への変更 チェックポイント記録機能の追加

CHECKPOINT 14: Phase 10完了確認（サービス全体） ☐ 思考マップの表示が直感的に理解できるか？ ☐ 本流/支流の表現が思考の流れを伝えられているか？ ☐ 自社の社員に使わせてみてフィードバックを収集する ☐ 外販に向けて次のステップを検討するか判断

## Phase 11: Supabase接続

インメモリストアからSupabase（PostgreSQL）への切り替え。スキーマは準備済み。

## Phase 12: APIキー準備・実データ検証

各サービスのAPIキーを取得し、実データでの動作検証を実施。

# 5. 技術スタック

| 領域 | 採用技術 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | Next.js 14 (App Router) + React + TypeScript | v0.devとの親和性が高い |
| CSS | Tailwind CSS 3 | ユーティリティファーストで迅速 |
| ホスティング | Vercel | Next.jsのデプロイが最も簡単 |
| データベース | Supabase（PostgreSQL） | 認証・リアルタイム・ストレージが一体 |
| AI | Anthropic Claude API (claude-opus-4-5) | 返信補助・キーワード抽出・会話・自動分類 |
| グラフ表示 | D3.js | ネットワークグラフの表現力が高い |
| D&D | @dnd-kit/core + sortable | 軽量で柔軟 |
| API連携 | Gmail API / Slack API / Chatwork API | 各サービス公式API |

# 6. 付録：チェックポイント一覧

| CP# | タイミング | 判断内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | コンセプト確認後 | サービスの方向性・差別化の確認 |
| 2 | 統合インボックス設計後 | チャネル・機能・関係値情報の過不足 |
| 3 | タスクボード設計後 | ジョブ/タスク分離・種ボックス・表示切替の確認 |
| 4 | 思考マップ設計後 | ノード純化・本流支流・比較機能の確認 |
| 5 | データ設計後 | ナレッジマスタ・ノード定義・理解度ロジック |
| 6〜9 | Phase 1〜5実装後 | 各機能の動作確認（完了済み） |
| 10 | Phase 6実装後 | UI統一の確認 |
| 11 | Phase 7実装後 | ジョブ/タスク・種ボックス・表示切替 |
| 12 | Phase 8実装後 | ナレッジマスタ基盤 |
| 13 | Phase 9実装後 | 関係値情報基盤 |
| 14 | Phase 10実装後 | サービス全体の最終確認 + 外販判断 |

運用ルール チェックポイントでOKが出るまで次のフェーズに進まない。 フィードバックは設計書に反映してから次へ進む。 各フェーズの実装はエージェントが自律的に進めてよい。 迷ったら「この設計書を読んで」と指示すれば、エージェントが方針を理解できる。

# 7. フォルダ構成・命名規則・運用ルール

エージェントが自律的に実装を進める際に、ファイルが無秩序に増えないよう、以下のルールを厳守すること。

## 7-1. リポジトリのフォルダ構成

nodemap/

├── docs/ ← 設計書・SSOT・定型文などのドキュメント類

├── src/

│  ├── app/ ← Next.js App Router（ページ・ルーティング）

│  ├── components/

│  │  ├── inbox/ ← 画面①統合インボックス用

│  │  ├── tasks/ ← 画面②タスクボード用

│  │  ├── nodemap/ ← 画面③④思考マップ用

│  │  ├── shared/ ← 画面横断の共通コンポーネント

│  │  └── ui/ ← ボタン・モーダル等の基本部品

│  ├── lib/ ← ユーティリティ・定数・型定義

│  ├── hooks/ ← カスタムReact Hooks

│  └── services/

│     ├── email/ ← メール連携

│     ├── slack/ ← Slack連携

│     ├── chatwork/ ← Chatwork連携

│     └── ai/ ← AI（返信補助・キーワード抽出・自動分類等）

├── supabase/ ← DBマイグレーション・シード

├── public/ ← 静的ファイル（画像・フォント等）

└── .env.local ← APIキー（Gitに含めない）

## 7-2. 命名規則

| 対象 | 規則 | 例 |
| --- | --- | --- |
| フォルダ名 | 小文字ケバブ（kebab-case） | inbox, tasks, nodemap |
| コンポーネントファイル | パスカルケース（PascalCase） | MessageList.tsx, TaskCard.tsx |
| ユーティリティファイル | キャメルケース（camelCase） | formatDate.ts, parseKeywords.ts |
| サービスファイル | キャメルケース + .service | slackClient.service.ts |
| APIルート | 小文字ケバブ + REST準拠 | /api/messages, /api/tasks |
| DBテーブル | 小文字スネークケース | user_nodes, task_phases |
| 環境変数 | 大文字スネークケース | SLACK_BOT_TOKEN, SUPABASE_URL |
| ドキュメント | 大文字スネーク + バージョン | NODEMAP_SSOT.md, NodeMap_設計書_v2.docx |

## 7-3. ファイル格納ルール

1. 新しいファイルを作る前に、既存のファイルで対応できないか確認する。

2. 1ファイル1責務。複数の役割を持つ巨大ファイルを作らない。

3. コンポーネントは必ず画面別フォルダに格納する。

4. 複数画面で使うコンポーネントはshared/に置く。

5. 外部API連携ロジックは必ずservices/配下に置く。

6. APIキーは.env.localに集約。コード内にハードコードしない。

7. 不要になったファイルは放置せず削除する。

## 7-4. Gitコミットルール

| 項目 | ルール |
| --- | --- |
| コミットメッセージ言語 | 日本語 |
| メッセージ形式 | 「[種別] 内容」例：[追加] Slack連携APIを実装 |
| 種別タグ | [追加] [修正] [削除] [リファクタ] [設定] [ドキュメント] |
| コミット単位 | 1機能または1修正につ1コミット |
| ブランチ | mainブランチに直接コミット（自社運用時） |

## 7-5. フェーズ完了時の必須作業

1. NODEMAP_SSOT.mdを更新（ステータス・引き継ぎメモ・決定事項）

2. 不要ファイルがないか確認し、あれば削除

3. フォルダ構成が規則通りか確認

4. Gitにコミット・プッシュ

5. CHECKPOINTの確認項目をオーナーに提示

## 7-6. ローカルに保持するファイル（SSOT）

| ファイル名 | 役割 | 更新タイミング |
| --- | --- | --- |
| NodeMap_設計書_vX.docx | 何を作るかの全体像 | 大きな仕様変更時のみ |
| NODEMAP_SSOT.md | 今どこにいるか・何が決まったか | 各Phase完了時にエージェントが更新 |
| PROMPT_TEMPLATE.md | 毎回の会話の定型文 | 基本的に変更なし |
| NODEMAP_再定義v2_議論まとめ.md | 再定義v2の議論詳細 | 基本的に変更なし |

重要：エージェントへの指示 このセクションのルールは全フェーズを通じて不変である。 ルールに従わないファイル作成や命名を行った場合、自己修正すること。 迷ったらこのセクションを再読すること。